<용어체크>

프로젝트 계획서 : 프로젝트 관리자 뿐만 아니라 프로젝트 참여자 모두가 프로젝트를 진행해 가면서 참조하는 프로젝트의 중심이 되는 문서이다.

프로젝트 스케쥴링 : 프로젝트의 완성을 위해 수행되어야 할 작업을 나열한 후 연관 관계와 순서에 따라 기간 별로 나타내는 것이다.

EVM : 프로젝트가 계획대로 잘 진행되고 있는지를 통제하기 위한 모니터링 관리 기법이다. 프로젝트의 일정 상태, 비용 상태 그리고 완료된 작업량을 비용화하여 계획 대비 실적을 비교 및 평가함으로써 프로젝트의 성과와 진행률을 정량적으로 관리한다.

<학습내용>

-소프트웨어 프로젝트 계획서 및 팀 구성

-소프트웨어 프로젝트 스케쥴링

-EVM(Earned Value Management)

<학습목표>

-소프트웨어 프로젝트 계획서 작성 방법과 다양한 팀 구성 방법을 설명할 수 있다.

-소프트웨어 프로젝트 일정관리 방법을 설명할 수 있다.

-EVM을 이용한 소프트웨어 프로젝트 일정 점검 관리 방법을 설명할 수 있다.

Q. 소프트웨어 프로젝트 계획의 중요성은 무엇일까요?

: 저명한 소프트웨어공학자인 Sommerville에 의하면 “프로젝트 계획은 다음을 의미한다고 했습니다. 즉 프로젝트 계획은 프로젝트에 이용 가능한 자원을 설정하고, 업무를 나누고 일을 수행하기 위한 계획을 세우는 것이다.”라고 정의했습니다. 프로젝트 계획은 프로젝트를 전반적으로 진행하기 앞서 글자 그대로 다양한 계획을 미리 세우는 것입니다. 즉 프로젝트의 전체 일정, 전체 단계, 조직구성, 의사소통방법, 예산, 문서 및 위험관리 등 다양한 요소를 포함하여 종합적인 계획을 세우는 데 있어서의 기초작업이 됩니다. 특히 최종 결과물을 산출하기 앞서 과정중심의 관리를 한눈에 보여줄 수 있기 때문에 사용자(발주자), 소프트웨어 개발자 모두에게 중요하며 특히 프로젝트가 복잡해지고 다양화되고 또한 대형화되면서 이러한 소프트웨어 프로젝트 계획은 특히 프로젝트의 성패를 가름하는 매우 중요한 요소가 되어가고 있습니다.