<용어체크>

프로젝트 완료 보고서

보고서란 어떠한 대상의 현황이나 결과 등을 보고하기 위하여 작성하는 문서이다. 보고서는 보고를 하고자 하는 대상에 따라 월간업무 보고서, 해외연수 보고서, 정산 보고서, 영업실적보고서 등으로 다양하게 나뉜다. 프로젝트를 수행한 뒤 프로젝트를 완료한 경우 이를 알리기 위해 보고서를 작성하는데 이때 쓰이는 문서를 프로젝트 완료 보고서라 한다. 프로젝트 완료보고서는 프로젝트 명, 개발기간, 홈페이지 주소, 관리자 페이지, 관리자 ID 및 PW, 인트라넷, 프로젝트개발 책임자 등의 항목으로 구성된다.

지체상금

지체상금이란 계약 상대자가 이행 기간 내에 계약상의 의무를 이행하지 못하고 지체되었을 때 당해 지체에 대한 손해 배상의 성격으로 징수하게 되는 것이다. 지체 상금의 징수 요건은 이행기를 경과하여야 하고, 이행 기간 내에 이행이 가능하였어야 하고, 지체가 채무자의 귀책 사유, 즉 채무자의 고의 과실 또는 이와 동등한 사유에 기인하여야 한다.

Lesson Learned

향후 프로젝트에서 고려하도록 이전 프로젝트에서 발췌한 경험, 경험에서 얻은 지식, 실패 가능성을 줄임, 보다 타당한 의사결정에 도움을 준다.

<학습내용>

정상적인 종료와 비정상적인 종료

종료 처리 절차

종료 보고

<학습목표>

정상적인 종료와 비정상적인 종료를 구분하여 비상적인 종료의 발생 원인에 대해서 설명할 수 있다.

프로젝트 종료 처리 절차의 각 단계에 대해서 설명할 수 있다.

계약의 종결처리를 설명할 수 있다.

Q. 소프트웨어 프로젝트 종료 후에 어떤 평가회의를 가져야 하나요?

: 소프트웨어 프로젝트가 공식적으로 종료가 된다는 것은 공식적으로 프로젝트의 모든 활동이 종료가 되어 더 이상 수행할 업무가 없고 또한 대금관계가 정산되었다는 것을 의미한다. 프로젝트가 종료가 되면 발주자에 대해서는 더 이상의 책임과 의무가 없어지게 되지만 개발자 입장에서는 미래 프로젝트 수행에 있어서 중요한 정보를 공유하기 위해서 평가회의를 가져야 한다. 프로젝트 평가회의는 프로젝트 종료 후 가능한 빠른 시간 내에 열려야 하며, 핵심적인 프로젝트 구성원이 모두 참가하는 것이 원칙이다. 또한 회의 의제를 명확하게 설정하고 사전에 알리는 것이 중요하다. 이때 주의해야 할 것은 회의가 자칫하면 프로젝트 과정에 있어서 비판만을 불러일으키기 쉽다. 따라서 비판만을 위한 회의보다는 다음 단계와 연계를 위해서 또한 미래에 유사나 프로젝트 수행에 발생할 문제를 해결하는 데 도움을 주는 방향으로 열려야 한다는 것이다. 즉 건설적인 모임이 되어야 하고 가능한 시상식 또는 포상식 등 노력을 치하하고 격려하는 차원에서 열려야 한다.

<학습정리>