<용어체크>

요구사항 관리 프로세스

요구사항에 대한 변경요청은 영향분석을 통해 승인되거나 기각되는 결정과정이 필요하며, 승인된 경우에는 변경이 반영되는 과정을 포함하는 프로세스이다.

요구사항 추적 매트릭스

요구사항 추적 매트릭스(Requirement Traceability Matrix)는 제품 요구사항이 비롯된 근원에서 요구사항을 충족하는 인도물까지 연결해 놓은 계통도이다. 요구사항 추적 매트릭스를 구현하면 각 요구사항을 비즈니스 및 프로젝트 목표와 연결시켜 비즈니스 가치를 높이는 데 도움이 된다.

요구사항 변경 요청서

요구사항을 변경하는 경우 반드시 작성해야 하는 문서로서 변경이 필요한 담당자는 변경요청서에 의해 공식적으로 요청해야 한다.

<학습내용>

요구사항 관리의 중요성

요구사항 관리 단계

요구사항 명세서

<학습목표>

요구사항 관리의 중요성을 설명할 수 있다.

요구사항 관리의 각 단계를 설명할 수 있다.

요구사항 명세서 작성 방법을 설명할 수 있다.

Q. 요구사항 관리의 필요성은 무엇일까요?

: 요구사항은 시스템 개발에 있어서 첫 단계이자 향후 소프트웨어 개발의 성패를 가름하는 가장 중요한 단계라고 할 수 있습니다. 요구사항 개발은 발주자와 개발자 사이의 다양한 의견교환과 신중한 검토를 거쳐 확정할 수 있지만 요구사항에 대한 변경은 원하든 원하지 않든 다양한 원인으로 변경되어야 할 필요성이 제기됩니다. 예를 들어 요구사항 간의 불일치가 발생할 수 있습니다. 시스템 성능과 사용의 편이성은 대부분 시스템에서 충돌이 발생하기 쉽습니다. 예를 들어 사용자가 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 다양한 인터페이스를 제공하는 경우 그만큼 전체적인 속도가 저하될 수 있으며 또한 보안과 사용의 편이성도 충돌이 나기 쉽습니다. 즉 다양한 침투에 대비하여 보안을 강화할 수록 사용자는 불편을 느낄 수 밖에 없습니다. 요구사항의 변경이 발생할 때 이를 다양하게 검토하여 수용할 것인가 또는 기각할 것인가에 대한 검토는 전체적인 시스템 개발에 매우 중요한 영향을 미칩니다. 변경이 미치는 영향을 다각도로 분석하는 철저한 영향분석을 통해 관리될 필요성이 제기됩니다.